**Informe de Bacheo cuadrilla municipal – Septiembre 2021**

La cuadrilla de bacheo y albañilería municipal durante el mes de septiembre de año 2021 ha efectuado los trabajos que a continuación se detallan:

* **ALBAÑILERÍA Y CONSTRUCCIÓN**

Casa de veteranos de Malvinas entrada de autos y vereda

Corralón se levanta tapial

Corralón se terminó tapial

Terminal se continua construcción del playón

Terminal tercer paño de hormigón

Terminal limpieza y arreglos en playón

Terminal arreglo de tapas en columnas

Terminal colocacion de regillas

* **COLOCACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO**

22 y 101 cambio de tapa de registro cloacal

10 y 47 cambio de tapa de registro cloacal

11 y 30 cambio de tapa de registro cloacal

2 y 25 cambio de tapa de registro cloacal

26 y 55 cambio de tapa registro cloacal

10 y 23 cambio de tapa registro cloacal

* **REPARACIÓN DE CORDONES Y VEREDAS /CANTEROS Y BULEVARES**

Avenida 2 y 13 colocación de rampas de discapacidad

Avenida 2 hasta 17 se colocaron 5 rampas de discapacidad

Avenida 2 de 17 a 29 cortes de cordón para colocar rampas de discapacidad

Avenida 2 se preparan las esquinas para colocar rampas de discapacidad

2 y 9 rampas de discapacidad

2 y 13 se armaron las veredas para colocar rampas de discapacidad

2 y 11 se trabajó en vereda

2 y 11 se armaron las veredas para colocar rampas de discapacidad

16 y 25 se trabajó en los cordones

16 y 25 se trabaja en canteros

16 y 23 cordones y bulevares

16 y 17 se llenaron moldes para cordones

* **BACHEO Y PAVIMENTACIÓN**

14 y 3 se preparó para bacheo

14 y 3 bacheo y colocación de tapa de registro

17 entre 32 y 34 amplitud de avenida

17 entre 32 y 34 amplitud de avenida

17 y 32 ensanche de avenida

17 y 32 ensanche de avenida

29 entre 18 y 20 se rellenó bache con sentido a calle 40

29 entre 6 y 8 se rellenó bache con sentido a calle 40

31 y 2 aserrado y canaleteo

35 entre 6 y 8 se aserró bache con sentido a calle 2

35 y 2 se rellenó bache con sentido a calle 1

Calle 35 y av. escolta 2 baches

Héroes de Malvinas hasta parque viejo se rellenaron 11 baches