**INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE MAYO DE 2021**

Entoscado de Calles: 120,5 equipos de Tosca

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cant de Equipos** | **Direccion** | **Barrio** |
| 2 | CORRALON | V.I. OESTE |
| 2 | CAMINO DE SANTA CATALINA | ZONA PARQUE NUEVO |
| 10 | GOWLAND | GOWLAND |
| 3 | CAMINO DE SANTA CATALINA | ZONA PARQUE NUEVO |
| 1 | CORRALON | V.I. OESTE |
| 8 | CAMINO DE SANTA CATALINA | ZONA PARQUE NUEVO |
| 9 | CAMINO DE CASARETTO | RURAL |
| 2 | CAMINO DE DIPIERI | RURAL |
| 0,5 | CALLE 12 ENTRE 17 Y 19 | CENTRO |
| 69 | CAMINO ESCUELA Nº 21 | RURAL |
| 1 | CORRALON | V.I. OESTE |
| 2 | BAJADA DE ZAPATELLI | RURAL |
| 2 | CAMINO DE DIPIERI | RURAL |
| 9 | PARQUE INDUSTRIAL | RUTA 41 |

Colocación de Piedra: 2 equipos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cant de Equipos** | **Direccion** | **Barrio** |
| 2 | DESARROLLO SOCIAL | UNZUE |

Colocación de caños (zanjeo – cruce de calles)

* Caños Medida 40: 105 caños



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cantidad** | **Direccion** | **Barrio** |
| 11 | GOWLAND | GOWLAND |
| 6 | BARRIO AMERICA | AMERICA |
| 6 | 6 Y 51 | AMERICA |
| 7 | GOWLAND | GOWLAND |
| 5 | 63 BIS Y 4 | LOPARDO |
| 2 | BARRIO AMERICA | AMERICA |
| 12 | CLUB ALL BOYS | PARQUE NUEVO |
| 4 | CLUB MERCEDES | VILLA DEL PARQUE |
| 4 | LIGA DE PADRES | SEMINARIO |
| 21 | GOWLAND | GOWLAND |
| 27 | AGOTE | GOWLAND |