**INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2021**

Entoscado de Calles: 33 equipos de Tosca

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cant de Equipos** | **Direccion** | **Barrio** |
| 5 | ZONA SINDICATO DE LA CARNE | LOS SAUCES |
| 5 | ALTAMIRA | ZONA RURAL |
| 5 | GOWLAND | ZONA RURAL |
| 12 | ACOPIO CORRALÓN |  |
| 6 | CAMINO DE LAS BRUJAS (SANTA CATALINA) | PARQUE NUEVO |

Colocación de Piedra: 17 equipos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cant de Equipos** | **Direccion** | **Barrio** |
| 10 | BAJADA DE RUTA 41 HACIA PLANTA DEPURADORA | RUTA 41 |
| 2 | ZONA SINDICATO DE LA CARNE | LOS SAUCES |
| 3 | ALTAMIRA | ZONA RURAL |
| 2 | CALLE 114 DE 11 A 1 | SAN FRANCISCO |

Colocación de caños (zanjeo – cruce de calles)

* Caños Medida 40: 123 caños



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cantidad** | **Direccion** | **Barrio** |
| 20 | GOWLAND | ZONA RURAL |
| 10 | ALTAMIRA | ZONA RURAL |
| 3 | 4 E/ 51 Y VÍAS | AMÉRICA |
| 3 | 110 Y 51 | LA COLINA |
| 40 | GOWLAND | ZONA RURAL |
| 12 | ALTAMIRA | ZONA RURAL |
| 7 | 16 Y 61 | FACUNDO QUIROGA |
| 3 | GOWLAND | ZONA RURAL |
| 4 | 53 Y 110 | LA COLINA |
| 7 | 65 BIS Y 4 | SAN MARTIN |
| 4 | 102 E/ 65 Y 75 | 12 DE OCTUBRE |
| 5 | CAPS. 23 Y 112 | V. I. ESTE |
| 6 | 8 Y 3 | MEDALLA MILAGROSA |

* Caños Medida 60: 17 caños



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cantidad** | **Direccion** | **Barrio** |
| 7 | GOWLAND | ZONA RURAL |
| 10 | ALTAMIRA | ZONA RURAL |