**Informe de Bacheo cuadrilla municipal – diciembre 2021**

La cuadrilla de bacheo y albañilería municipal durante el mes de diciembre de año 2021 ha efectuado los trabajos que a continuación se detallan:

* **OBRAS Y CONSTRUCCIÓN**

17 y 38 se lleno la curva de ensanche

17 y 38 se termino sumidero, se lleno curva y moldes de cordones que faltaban

Plaza lomas del pacifico primer playon y se termino vereda de entrada

Plaza lomas del pacifico segundo y tercer playones termimanos

Plaza lomas del pacifico preparacion de playon para calesita inclusiva

* **COLOCACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO**

15 y 36 reparacion en boca de tormenta

12 y 5 cambio de tapa de registro cloacal

* **REPARACIÓN DE CORDONES Y VEREDAS /CANTEROS Y BULEVARES**

2 y 29 colocacion de dos rampas de discapacidad

14 y 53 terminaciones en veredas

17 y 38 colocacion de rampa de discapacidad

2 y 21 colocacion de cuatro rampas de discapacidad

2 y 29 colocacion de dos rampas de discapacidad

35 y 26 se llevo rampa de discapacidad, la coloca el vecino

40 entre 9 y 7 reparacion de vereda

40 y 29 reparacion de cordon

42 y 19 cambio de rampa de discapacidad

Plaza lomas del pacifico vereda

* **BACHEO Y PAVIMENTACIÓN**

2 y 107 se arreglo bache de 4 m x 3 m

39 entre 2 y 4 se relleno bache de 1 m x 80 cm x 20 cm

24 y 37 se relleno bache de 60 cm x 60 cm x 20 cm con

4 entre 39 y 43 se relleno bache de 1.50 m x 1.50 m

37 y 6 se relleno bache de 1m x 1m

16 entre 55 y 57 se relleno bache de 4 m x 1.20 cm

16 entre 55 y 57 se relleno bache de 1 m x 1m con

34 entre 15 y 13 se relleno bache de 2 m x 1. 30 cm

34 entre 15 y 13 se relleno bache de 1 m x 1m

33 entre 10 y 12 se relleno bache de 3.50 cm por 2.50 cm

18 entre 5 y 7 se relleno bache de 1.50 cm por 1.50 cm

40 y 25 se relleno bache de 1.20 cm por 1.20 cm

29 y 70 se relleno bache de 2 m por 2m